附件1

预拌混凝土使用质量检查问题汇总表

| 序号 | 建设工程 | 责任主体 |  | 存在主要问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 简阳市喜悦璟上斓庭 | 建设单位 | 简阳市喜和悦房地产开发有限责任公司 | 1.取样的1#楼10层构造柱标养砼试件已成型脱模正在养护，涉嫌取样造假。 2.取样的1#楼26层墙柱1-8/1-A～1-B轴标养砼试件正在养护，试件上标记时间和取样时间不匹配。标养箱中大量砼试件存在同类问题。 3.2#楼9层、10层、11层、12层墙柱同条件试件无任何唯一性标识。 4.现场无法提供制作砼试件的试模和振捣工具。 |  |
|  |  | 施工单位 | 资阳市永吉建设工程有限责任公司 |  |  |
|  |  | 监理单位 | 四川省四维高建工程监理咨询有限公司 |  |  |
| 2 | 金堂县新型城镇化综合试验区学府星兰东苑（A区） | 建设单位 | 成都花园水城城乡建设投资有限责任公司 | 1.混凝土试件取样台账记录在养标养试件28组，检测监管系统中完成见证取样45组，标养室内所有试件均未按要求绑定二维码唯一性标识，涉嫌取样造假。 2.混凝土试件取样台账记录3#楼同条件试件正在养护，现场无法提供，涉嫌取样造假。 |  |
|  |  | 施工单位 | 四川省商业建设有限公司 |  |  |
|  |  | 监理单位 | 四川五行建设工程项目管理有限公司 |  |  |
| 3 | 蔡桥街道蔡桥社区1组，华严社区4、6、7组，红碾社区6组住宅及配套设施项目一标段1-9号楼、19号楼、22-25号楼及相应地下室 | 建设单位 | 成都佳派置业有限公司 | 混凝土试件取样台账记录在养标养试件83组，检测监管系统中完成见证取样65组，施工现场仅能提供23组，涉嫌取样造假。 |  |
|  |  | 施工单位 | 中铁建设集团有限公司 |  |  |
|  |  | 监理单位 | 中锦天鸿建设管理（集团）有限公司 |  |  |
| 4 | 锆石聚源双流区住宅项目（A区、B区） | 建设单位 | 四川锆石聚源置业有限公司 | 混凝土同条件试件在养20组，施工现场无法提供，涉嫌取样造假。 |  |
|  |  | 施工单位 | 四川华域恒庭建设工程有限公司 |  |  |
|  |  | 监理单位 | 四川合能工程管理有限公司 |  |  |
| 5 | 天府新区海伦堡玖悦府三期一标段项目（西地块1#-8#楼） | 建设单位 | 成都欣弘腾置业有限责任公司 | 混凝土取样台账记录5#楼31层、32层，6#楼30层、31层同条件试件正在养护，施工现场无法提供，涉嫌取样造假。 |  |
|  |  | 施工单位 | 武汉中拓建设工程发展有限公司 |  |  |
|  |  | 监理单位 | 重庆永鑫工程建设管理有限公司 |  |  |
| 6 | 武侯区住宅、公厕及配套设施（2205-510107-04-01-420663）（一标段2、3、4、5、6号楼及相应地下室、门卫室、公厕）含总平道路、排水、精装修工程 | 建设单位 | 四川宸华和悦房地产开发有限公司 | 1.混凝土取样台账记录36组标养试件，27组同条件试件正在养护，施工现场仅能提供3组，涉嫌取样造假。 2.同条件试件放置在标养室中实施养护。 3.标养室有较多无任何标识的空白试件。 |  |
|  |  | 施工单位 | 四川中科翔建设有限公司 |  |  |
|  |  | 监理单位 | 四川中冶建设工程监理有限公司 |  |  |
| 7 | 龙泉驿区东安湖畔项目（1-9#楼及地下室） | 建设单位 | 成都兴华地房地产开发有限公司 | 1.混凝土试件取样台账记录有76组标养试件正在养护，标养室中仅有34组试件且试件上标明的取样日期与实际不符，另11组试件无任何唯一性标识，涉嫌取样造假。 2.现场抽查3#楼11层墙柱同条件试件养护情况，试件唯一性标识信息为2#楼12层墙柱标养试件，5#楼7层墙柱同条件试件也存在同类问题，涉嫌取样造假。 |  |